**CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA.**

**ETEC PROFESSOR CAMARGO ARANHA**

**Técnico em Desenvolvimento de Sistemas**

**Carla Marlene Alaro Machaca**

**Joseph Silva Simões de Oliveira**

**Lucas Souza Bicalho**

**Paulo César Soares Prates**

**Thamiris Faria Gomez Rodrigues**

**Victor Guilherme de Oliveira**

**SISTEMA DE CREDENCIAMENTO DE FUNCIONÁRIOS**

**Carla Marlene Alaro Machaca**

**Joseph Silva Simões de Oliveira**

**Lucas Souza Bicalho**

**Paulo César Soares Prates**

**Thamiris Faria Gomez Rodrigues**

**Victor Guilherme de Oliveira**

**SISTEMA DE CREDENCIAMENTO DE FUNCIONÁRIOS**

Trabalho de Conclusão de Curso

apresentado ao Curso Técnico em

Desenvolvimento de Sistema da

ETEC Prof. Camargo Aranha,

Orientado pelo Prof. Davi, como

requisito parcial para obtenção do

título de técnico em Desenvolvimento

de Sistema

“Eu temo o dia em que a tecnologia ultrapasse a nossa interação humana e o mundo terá uma geração de idiotas”

(Autor desconhecido)

**RESUMO**

**ABSTRACT**

**LISTA DE ABREVIATURAS**

**SUMÁRIO**

1. **INTRODUÇÃO**
   1. **Análise de Mercado**
   2. **Problema**
   3. **Justificativa**
   4. **Hipótese**
   5. **Objetivos Gerais**
   6. **Objetivos Específicos**
   7. **CANVAS**
   8. **Análise Swot**
2. **METODOLOGIA**
   1. **Análise de Requisitos**
   2. **Técnicas Utilizadas**
   3. **Modelos de Desenvolvimento de Software**
3. **FERRAMENTAS DE DESENVOLVIMENTO**
   1. **Linguagens Utilizadas**
   2. **Ferramentas de Banco de Dados**
   3. **Ferramentas Gráficas**
   4. **Ferramentas de Apoio**
   5. **Cronograma**
      1. **Março**

Primeira pesquisa de temas - Paulo, Lucas, Carla - 10/03-17/03 - Entregue

Segunda pesquisa de temas - Thamiris - 20/03-27/03 - Entregue

Engenharia de requisitos - Paulo - 24/03-27/03 - Entregue

Elaboração textual da problemática - Victor - 27/03-02/04 - Entregue

Elaboração textual da justificativa - Victor - 27/03-02/04 - Entregue

Elaboração dos elementos pré-textuais – Victor - 27/03-02/04 - Entregue

Elaboração do formulário de pesquisa – Thamiris – 26/03-29/03 - Entregue

* + 1. **Abril**

Segunda revisão da engenharia de requisitos - Victor – 03/04-09/04 – Entregue

Elaboração do BID – Lucas, Carla – 09/04-14/04 – Entregue

Terceira revisão da engenharia de requisitos – Paulo – 09/04-14/04 – Entregue

Revisão dos elementos pré-textuais – Thamiris – 16/04-23/04 – Entregue

Elaboração do cronograma – Paulo – 16/04-23/04 – Em atraso

Analise de mercado

Hipótese

* + 1. **Maio**

Incluir problemática no documento ABNT

Incluir justificativa no documento ABNT

Incluir requisitos no documento ABNT

Elaborar o texto dos objetivos gerais

Elaborar o texto dos objetivos específicos

Pesquisar modelos de desenvolvimento

* + 1. **Junho**

Elaborar introdução

Documentar linguagens utilizadas

Documentar ferramentas de banco de dados

Documentar ferramentas gráficas

Elaborar resumo em língua vernácula

Elaborar resumo em língua estrangeira

* + 1. **Agosto**
    2. **Setembro**
    3. **Outubro**
    4. **Novembro**

1. **ANÁLISE DE SISTEMAS**
   1. **Mapa do Site**
   2. **Diagrama de Caso de Uso**
   3. **Diagrama de Classes**
   4. **Análise de Banco de Dados**
      1. **Dicionário de Dados**
      2. **DER**
2. **PROJETO**
   1. **Telas e Funcionalidades**

**CONSIDERAÇÕES FINAIS**

**REFERÊNCIAS**

**APÊNDICE A – A EMPRESA**

**APÊNCIDE B – MANUAL DO SITE**

**APÊNCIDE C – VALORES ÉTICOS**